RELATÓRIO DE AUDITORIA TÉCNICA

KÔMA — arquitetura, segurança, desempenho e manutenção

Escopo: Georlan/sistema-gourmet-bistro · branch main · commit bfcee7f · 22/07/2026

DECISÃO Não liberar para múltiplos restaurantes, pagamentos reais ou dados pessoais reais. Um piloto controlado com um único estabelecimento só deve ocorrer depois de todos os P0 abaixo.

# Riscos críticos — corrigir antes do piloto

| ID | Prior. | Área | Achado / evidência | Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | P0 | Arquitetura | Chaves de negócio são globais: Categoria/Produto/Mesa usam PK sem restaurante_id; Categoria.nome também é unique global (models.py:84–115). [RESOLVIDO - Migration b1c2 unique(restaurante_id, nome)] | O segundo restaurante não consegue ter “Mesa 1” ou IDs repetidos; FKs podem cruzar tenants. |
| 02 | P0 | Segurança | RLS não tem cadeia confiável: role koma_app é NOLOGIN, não há FORCE RLS; sessões públicas/agente recebem tenant 0 e tarefas criam novas sessões sem SET LOCAL (database.py:121–135; migrations 997… e a1…). [RESOLVIDO - RLS tenant isolation & SET LOCAL] | Conforme o usuário do banco, ocorre bloqueio total ou bypass de isolamento, com risco de vazamento entre clientes. |
| 03 | P0 | Autorização | Matriz de cargos não é aplicada centralmente. Qualquer usuário autenticado pode fechar com force, reabrir ou alterar status; relatórios e vários CRUDs só exigem login (orders.py:635–770). [RESOLVIDO - Commit a3ddf03] | Fraude operacional, fechamento sem pagamento e exposição de indicadores/equipe. |
| 04 | P0 | Credenciais | koma-print-agent/config.json contém token de agente real-formato e está no Git desde múltiplos commits. O valor não foi reproduzido neste relatório. [RESOLVIDO - Commit 897a4dd] | Quem obtiver o repositório pode personificar o caixa e consumir/confirmar jobs de impressão. |
| 05 | P0 | Banco | Uma migração limpa em SQLite falha em e8d7… ao adicionar FK sem batch mode; o startup captura a exceção e continua (main.py:195–198). [RESOLVIDO - Migration e8d7 batch_alter_table] | Ambiente sobe com schema incompleto; teste de caixa falha por tabela ausente. |
| 06 | P0 | Cardápio | O navegador atualiza cashback diretamente via Supabase anon; OTP usa random de 4 dígitos, é logado e não tem limite de tentativas; chat IA é público (CardapioDigital.tsx:211–225; cardapio.py:239–247). [RESOLVIDO - OTP secrets + rate limit + 5 max attempts + cashback server-side] | Manipulação de saldo, enumeração/PII, abuso de custo e autenticação fraca. |
| 07 | P0 | Impressão | Claim é leitura + alteração + commit, sem UPDATE condicional/lock; a autenticação do agente descobre o tenant depois da sessão RLS nascer (print_agents.py:177–205). [RESOLVIDO - UPDATE atômico condicional + stuck recovery] | Dois agentes podem imprimir o mesmo ticket; com RLS estrito, nenhum job pode ser lido. |

## Limites desta auditoria

Revisão estática do commit, build, testes e migração SQLite limpa. Sem acesso ao PostgreSQL/Supabase de produção, Railway/Cloudflare, tráfego ou impressoras físicas; RLS, latência e recuperação exigem validação em staging.

# Riscos altos e médios

| ID | Prior. | Área | Achado / evidência | Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | P1 | Financeiro | Preços, pagamentos, caixa, metas e custos usam Float; totais críticos são recalculados em Python (models.py:101, 155, 213, 246–310). | Centavos divergentes, conciliação inconsistente e relatórios diferentes do caixa. |
| 09 | P1 | Sessão/API | JWT dura 30 dias e fica no localStorage; CORS reflete qualquer origem com credenciais; erros expõem str(exc); /sentry-debug é público (config.py:20; main.py:200–245, 368–372). | Maior janela para roubo de sessão e divulgação de detalhes internos. |
| 10 | P1 | Integridade | Pedido online e várias mutações não usam chave de idempotência de entrada; número mensal é max+1. Proteção existe apenas em partes de pagamentos/print. | Reenvio, timeout ou concorrência pode duplicar pedidos e números. |
| 11 | P1 | Escala | OTP e WebSockets vivem só em memória do processo; super-admin mistura mocks com ações reais e mostra integrações verdes estáticas. | Reinício perde estado; múltiplos workers divergem; painel pode indicar saúde inexistente. |
| 12 | P1 | Desemp. | Build gera um único JS de 1,55 MB; CaixaPanel tem 8.853 linhas e App 2.030. Relatórios carregam coleções inteiras e fazem agregação/N+1 em Python. | Inicialização lenta em maquininha/celular e degradação conforme pedidos/clientes crescem. |
| 13 | P1 | Qualidade | Suíte completa: 123 testes passaram e 3 falharam; testes compartilham banco/estado global. Não há pipeline CI versionado nem teste PostgreSQL/RLS. | Regressões chegam ao main; SQLite verde não prova isolamento real no Supabase. |
| 14 | P2 | Manutenção | Há três implementações de impressão (domain/print, domain/printing, printer_service), artefatos .vite e dummy job versionados, README antigo e dependências Python sem lock. | Alterações ficam lentas, comportamento diverge e builds deixam de ser reproduzíveis. |

## Verificações executadas

| Verificação | Resultado | Leitura |
| --- | --- | --- |
| TypeScript: tsc --noEmit | OK | Sem erro de tipos. |
| Vite: build de produção | OK | Concluiu; 6 avisos de CSS e chunk JS de 1,55 MB (379 kB gzip). |
| Testes backend | FALHOU | 123 passaram; 3 falharam. Um é interferência/schema de caixa e dois cobrem upload de assets. |
| Alembic em SQLite limpo | FALHOU | Único head, mas upgrade interrompe em e8d7… por ALTER/FK incompatível. |
| npm audit / pip-audit | OK | Nenhuma vulnerabilidade conhecida nas resoluções testadas em 22/07/2026. |

## Pontos positivos já existentes

Segredos obrigatórios no backend; bcrypt; Fernet para PII; tentativas de RLS e idempotência; validação por magic bytes no upload; Sentry com PII desativado por padrão; boa base de 126 testes.

# Plano de ação objetivo — 14 dias

ORDEM Segurança e integridade primeiro; arquitetura multi-tenant depois; desempenho e limpeza por último. Não tente corrigir o CaixaPanel inteiro antes de estabilizar banco, autorização e impressão.

| Janela | Objetivo | Ações objetivas | Critério de saída |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoje | Conter exposição | Revogar/rotacionar token do agente; remover config.json do Git e do histórico; bloquear /sentry-debug; restringir CORS; parar logs de OTP e respostas com str(exc). | Novo token só fora do repo; secret scan limpo; endpoints de debug indisponíveis em produção. |
| Dia 1–2 | Fechar autorização | Criar dependências require_role/require_permission; remover force do endpoint comum; restringir caixa, estoque, relatórios, produtos e reabertura; testes negativos por cargo. | Garçom recebe 403 para fechar à força, reabrir, administrar catálogo e ver relatórios. |
| Dia 2–3 | Consertar migrações | Usar batch_alter_table no SQLite; tornar migração fail-fast; eliminar DDL emergencial do startup; testar upgrade vazio e upgrade de snapshot. | alembic upgrade head passa em SQLite limpo e PostgreSQL de staging; app não inicia com schema inválido. |
| Dia 3–5 | Isolar tenants | Adotar PK técnica + unique(restaurante_id, número/slug/id_negócio); FKs incluem tenant; usar login DB não-owner, sem BYPASSRLS, FORCE RLS quando apropriado; teste com dois restaurantes e “Mesa 1”. | Mesmo cenário roda em PostgreSQL e prova zero leitura/escrita cruzada, inclusive raw SQL e background jobs. |
| Dia 5–6 | Garantir impressão | Autenticar agente fora da sessão RLS do tenant; iniciar nova transação já tenantizada; claim com UPDATE … WHERE status='pending' RETURNING ou FOR UPDATE SKIP LOCKED; lease/timeout. | Teste concorrente com dois agentes produz exatamente uma impressão por job e recupera job abandonado. |
| Dia 6–8 | Blindar cardápio | Mover cashback para transação server-side; OTP criptográfico em Redis com TTL, tentativas e rate limit; validar restaurante/telefone; idempotency-key em pedido; limitar IA. | Repetição da mesma requisição retorna o mesmo pedido; cliente não consegue alterar cashback direto. |
| Dia 8–10 | Precisão e consultas | Migrar dinheiro para Numeric(12,2) ou centavos inteiros; agregações SQL; paginação; índices compostos por tenant/status/data; medir com EXPLAIN ANALYZE. | Totais batem em testes de centavos; relatórios não carregam todas as linhas e atendem SLO definido. |
| Dia 10–12 | Reduzir frontend | Separar rotas com lazy import; extrair serviços/hooks do App e CaixaPanel; dividir por módulos Caixa, Equipe, Relatórios e Estoque; remover polling redundante. | Chunk inicial <500 kB minificado e cada módulo tem fronteira/teste claro. |
| Dia 12–14 | Criar gate de piloto | CI: tsc, build, pytest, migrações SQLite+Postgres, secret scan, npm/pip audit; teste de carga; queda de rede/impressora; backup e restauração. | Todos os gates verdes em commit imutável; checklist de rollback e responsável definidos. |

## Critérios mínimos para autorizar o piloto

| Dimensão | Aceite |
| --- | --- |
| Segurança | 0 P0 aberto; token rotacionado; cargos testados; CORS e erros endurecidos. |
| Dados | Migrações limpas; backup restaurado; isolamento validado em PostgreSQL com dois tenants. |
| Operação | Pedido e pagamento idempotentes; impressão exatamente uma vez no teste concorrente; contingência documentada. |
| Qualidade | CI verde; nenhum teste intermitente; Sentry sem PII; healthcheck não divulga detalhes. |